Додаток

до рішення районної ради

від 17.05.2019 року

№ 298-34/VII

ЗВІТ

про хід виконання районної програми забезпечення пожежної безпеки у Юр’ївському  районі на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 28.03.18 № 204-24/VІІ за 2018 рік

В умовах значної кількості екологічних проблем різного рівня складності та вкрай обмежених ресурсів для їх вирішення в Юр’ївському районі здійснено комплекс організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час пожеж протягом пожежонебезпечного періоду.

За 2018 рік на території Юр’ївського району сталося усього подій – 51, з них пожеж – 46, інших подій – 5. Загинуло – 1. Пожеж на об’єктах органів державної влади не було. За 2017 р. усього подій – 43, з них пожеж – 36, інших подій – 7. На ці надзвичайні події забезпечено оперативне реагування. Основними причинами виникнення ситуацій (подій) є порушення правил пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем.

Проаналізувавши стан пожежної безпеки та виконання основних заходів Програми забезпечення пожежної безпеки на території Юр’ївського району можна відмітити наступне. Проводилася постійна взаємодія з сільськими радами, відомчими установами та організаціями району щодо запобігання пожеж та випадків загибелі людей на них. Особлива увага звертається на найбільш проблемні населені пункти, також значна увага приділяється роботі сільських рад на покращення стану пічного опалення та електромереж самотніх людей похилого віку, обліку та прийняттю заходів по неблагополучних сім’ях, розгляду питань на засіданнях виконкомів сільських рад. Протягом року районною державною адміністрацією на комісії з питань ТЕБ та НС розглянуто 6 питань з тематики пожежної безпеки в районі. основні проблемні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки того чи іншого населеного пункту.

Так протягом 2018 року відповідно до програми  у Новоіванівській СШ було змонтовано блискавко захист, будівлю обладнано автоматичною пожежною сигналізацією, дерев’яні конструкції оброблені вогнезахисним розчином.

Також усі керівники навчальних закладів та відповідальні за пожежну безпеку на об’єктах пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму. Проведено перезарядку існуючих вогнегасників та проведено вимір опору ізоляції електрообладнання. Інші заходи не фінансувались.

Зазначена програма лише розпочала функціонувати та зважаючи на необхідність, виконання її необхідно продовжувати і в 2019 році. Щонайменше такий перелік виконаних робіт як в Новоіванівській СШ необхідно провести на всих об’єктах органів влади та місцевого самоврядування Юр’ївського району.

Станом на сьогодні, у звя’зку з відсутністю штатної одиниці в Юр’ївському районному секторі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області працівника з нагляду у сфері пожежно, техногенної безпеки та цивільного захисту перевірки об’єктів органів державної влади з липня 2018 року по сьогоднішній день  не проводились.

В рамках виконання Районної Програми забезпечення пожежної безпеки у Юр’ївському районі  в 2018 році виконано ряд заходів на виконання завдань із забезпечення пожежної безпеки, а саме:

1. Замовлення та виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації та обладнання дошкільних закладів освіти, закладів охорони здоров’я та закладів культури системами протипожежного захисту та виведення сигналу від систем протипожежного захисту на пульт централізованого спостереження. На реалізацію завдання планувалося використати 40,0 тис. грн. Фактично профінансовано та освоєно за рахунок місцевого бюджету 16,0 тис. грн. Виконавець - Новоіванівська ЗОСШ.

2. Обладнання об’єктів шкільних та дошкільних закладів освіти, закладів охорони здоров’я та закладів культури системами протипожежного захисту та виведення сигналу від систем протипожежного захисту на пульт централізованого спостереження. На реалізацію завдання планувалося використати 116,0 тис. грн. з місцевого бюджету та 76,0 тис. грн.. з сільських бюджетів. Фактично профінансовано та освоєно за рахунок місцевого бюджету 116,0 тис. грн. та за рахунок сільського бюджету 76,0 тис. грн.. Виконавець - Новоіванівська ЗОСШ.

3. Виготовлення та монтаж блискавко захисних споруд. На реалізацію завдання планувалося використати 89,0 тис. грн. Фактично профінансовано та освоєно за рахунок місцевого бюджету 89,0 тис. грн. Виконавець - Новоіванівська ЗОСШ.

4. Встановлення пожежної сигналізації та обладнання дошкільних закладів освіти, закладів охорони здоров’я та закладів культури системами протипожежного захисту та виведення сигналу від систем протипожежного захисту. На реалізацію завдання фактично профінансовано та освоєно 190 тис. грн. Виконавець - Новоіванівська ЗОСШ.

5. Укомплектувати приміщення первинними засобами пожежогасіння та їх своєчасне обслуговування.  На реалізацію завдання планувалося використати 10,0 тис. грн. Фактично профінансовано та освоєно за рахунок місцевого бюджету 9,8 тис. грн. Виконавець - Новоіванівська ЗОСШ, Юр’ївська районна мистецька школа.

6. Підвищення вогнестійкості будинків шляхом просочення дерев’яних конструкцій вогнетривкими сумішами. На реалізацію завдання планувалося використати 130,0 тис. грн. Фактично профінансовано та освоєно за рахунок місцевого бюджету 39,9 тис. грн. Виконавець - Новоіванівська ЗОСШ.

Загалом у 2018 році профінансовано та освоєно 546,7 тис. грн., в тому числі 346,7 тис. грн. з місцевого бюджету та 200,0 тис. грн.. з інших джерел на виконання завдань із забезпечення пожежної безпеки в Юр’ївському районі.

Керуючий справами районної ради                         Ю.В. БОРИСЕНКО