Додаток 1

до рішення районної ради

Звіт      про хід      виконання

комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства

та підвищення безпеки життєдіяльності населення Юр’ївського району

на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням сесії від 12.03.2015 року              № 356-40/VІ за 2017 рік

Житлово-комунальне господарство є важливою соціальною галуззю, яка забезпечує населення, установи та організації необхідними житлово-комунальними послугами і суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі.

Відповідно до визначених заходів та завдань комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та підвищення безпеки життєдіяльності населення Юр’ївського району на 2015-2019 роки в районі планувалося реалізувати низку проектних рішень та заходів на загальну суму 10715,7 тис.грн. Однак, реалізувати всі передбачені програмою заходи, які були сформовані відповідно основних потреб житлово-комунального господарства Юр’ївського району не вдалося з причини потреби значного обсягу капіталовкладень. Не всі проектні рішення знайшли підтримку фінансування з бюджетів вищих рівнів, а реалізувати заходи за рахунок місцевого фінансового ресурсу немає можливості.

Так, реалізація всіх виконаних заходів у 2017 році склала в обсязі 3925,8 тис.грн., що склало 37 % до запланованого обсягу залучення коштів.

В 2017 році, за рахунок коштів Юр’ївської селищної ради проведено роботи щодо реконструкції мережі водопостачання на суму 95,1 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад збудована система водопостачання в с.Вербське  на суму 1167,9 тис.грн.

За рахунок коштів сільського бюджету Варварівської сільської ради  проведено реконструкцію мережі вуличного освітлення в с.Долина на суму 59,2 тис.грн.

Обсяг фінансування комплексу заходів з освітлення вулиць та доріг населених пунктів у 2017 році склав на суму 1712,4 тис.грн.

На ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ в районі використано 100,0 тис.грн. коштів місцевих бюджетів та коштів місцевих господарств. Загалом в 2017 році було ліквідовано 21 стихійне сміттєзвалище.

2

Продовження додатка

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування в минулому році було встановлено 25 одиниць дорожніх знаків на загальну суму 25,0 тис.грн.

На підтримку роботи комунального підприємства „Юр’ївський комбінат комунальних підприємств” в частині фінансової діяльності було виділено з районного бюджету 756,4 тис.грн. Підприємство здійснювало розрахунки по заробітній платі, оплату спожитої електроенергії та проводило ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах каналізаційного господарства.

На створення місцевого матеріального резерву було використано 9,8 тис.грн. Кошти були використані на закупівлю дизельного палива, яке було використано для розчищення доріг від снігових заметів в зимовий період для ліквідації наслідків негоди.

Керуючий справами районної ради                            Ю.В. БОРИСЕНКО